Капремонт дома в поселке Птичное вышел на завершающую стадию
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Капремонт дома в поселке Птичное вышел на завершающую стадию. Фото архивное
На завершающую стадию вышли работы по капитальному ремонту многоквартирного дома №2 в поселке Птичное в поселении Первомайское. Ремонт был начат в прошлом году.
К настоящему времени в квартирах установлены новые радиаторы, в доме замены сети водоснабжения, полностью отремонтирована кровля, установлены новые трубопроводы в квартирах.
- В зимний период отключать отопление и другие системы невозможно, - отметил заместитель начальника отдела жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ) администрации поселения Первомайское Михаил Жуков, уточнив, что это стало одной из причин, по которой работы велись столь длительное время.
Замначальника отдела ЖКХ подчеркнул, что работы затянулись, поскольку проводились в квартирах. Администрации поселения пришлось договариваться об удобном времени ремонта для каждой квартира, а иногда и убеждать жителей в необходимости его проведения.
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