### Светильники заменят в подъездах домов в Сосенском

14.04.2017

Светильники заменят в подъездах домов в Сосенском. Фото архивное

В рамках осуществления программы капитального ремонта в поселении Сосенское на территории поселков Коммунарка и Газопровод отремонтируют подъезды. Об этом рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства местной администрации 14 апреля.

Как сообщили в отделе ЖКХ, на сегодняшний день ремонт уже закончен в домах №№1, 2, 3 и 7 в поселке Газопровод и №№107-108 в поселке Коммунарка. Кроме этого, в Коммунарке ведутся работы в доме №11.

— Сейчас рабочие красят стены и потолки, меняют напольную плитку и устанавливают новые энергосберегающие светильники с датчиками движения. В части зданий заменили окна и входные двери в подъезды и в том числе обновили входные группы, — рассказал начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями администрации поселения Сосенское Алексей Скугарев.

Он добавил, что в будущем ремонт подъездов продолжится в домах №18, корпус 1 и 3 в поселке Газопровод и в домах №9 и №10 — в поселке Коммунарка. Завершить все работы планируется до конца августа.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/5636141.html

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы