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Работы по программе «Моя улица» в Кокошкино завершили на 45 процентов. Фото: архив


Работы по программе «Моя улица» в Кокошкино завершили на 45 процентов. На четырех придомовых территориях из 12-ти уже обустроили проезды, подготовили газон. Степень готовности остальных дворов различается.


Благоустройство Верхнего сквера в Кокошкино завершили на 90 процентов, сообщили в местной администрации, а Нижнего — на 20.


— В Верхнем сквере осталось установить три опоры освещения и перевесить на них электропровода, — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Евгений Балабин.


Работы на улице Железнодорожная и прилегающих к ней участках улиц Дзержинского, Ленина Школьной, Дачной планируют полностью выполнить до 20 августа текущего года.






Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/6433740.html
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
rId20.jpg




