### Благоустройство парковых зон идет в Вороновском

14.08.2017

Благоустройство парковых зон идет в Вороновском. Фото: архив

«Семейный сквер» и парк Коммунальщиков благоустраивают в поселке ЛМС поселения Вороновское.

— В парке Коммунальщиков выполняется выравнивание поверхности, отсыпка песком, гравием, установка бордюров. В «Семейном сквере» вблизи дома №34 асфальтирование тротуаров выполнено на 90 процентов, идет укладка брусчатки. Работы продолжаются в соответствии с контрактом, — прокомментировали в секторе производственно-технического развития местной администрации.

Контракт по 16 объектам, в которые входят парки, был подписан 29 мая. Работы планируется завершить к 20 сентября.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/6691701.html

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы