### Благоустраивать центральные улицы в Кленове продолжат в сентябре

05.09.2017

Благоустраивать центральные улицы в Кленове продолжат в сентябре. Фото: архив

Благоустраивать центральные улицы села Кленово продолжат в сентябре. Первый этап работ уже завершился на Аллее Славы, рассказали 5 сентября в местной администрации.

— Работы первой очереди были закончены, как и планировалось, 25 августа. В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика, и с середины сентября, при наличии всех необходимых условий, продолжится благоустройство, — сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Попков.

Полностью завершить работы на Аллее Славы планируют до конца осени, добавили в отделе.

Дмитрий Попков рассказал, что на Аллее Славы в Кленове расположен памятник советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/6836585.html

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы