Благоустройство спортивной площадки в Рязановском завершат в сентябре
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Благоустройство спортивной площадки в Рязановском завершат в сентябре. Фото: архив


Работы по благоустройству спортивной площадки в Рязановском завершат в начале месяца. Информацию об этом сообщили 8 сентября в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения.


— Ведется строительство спортивной площадки в деревне Сальково, у дома №59. На данный момент уложили асфальтовое покрытие и выполнили основные работы по установке оборудования. Подрядные бригады сделали сетчатое ограждение, — рассказал главный специалист отдела ЖКХиБ Александр Шаталов. — Благоустройство планируется завершить 9 сентября.


В деревне Сальково в осенне-зимний период выполнят обрезку и опиловку деревьев и кустарников в зонах линий электропередач, добавили в администрации.
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