### Подрядчики обустроят площадки для мусора в Ватутинках

01.10.2018

Подрядчики обустроят площадки для мусора в Ватутинках. Фото: архив

Сотрудники подрядной организации 28 сентября приступили к запланированным работам по установке контейнерных шкафов закрытого типа в поселке Ватутинки поселения Десеновское.

— Специалисты начали подготовку площадок, на которых будут находиться мусоросборники. Всего запланировано благоустройство семи участков. Часть всех площадок для сбора мусора будет находиться в деревне Ватутинки, — прокомментировал заместитель начальника отдела благоустройства территории и охраны окружающей среды поселения Десеновское Павел Ключевской.

Он добавил, что подрядчики планируют завершить установку контейнеров к 1 ноября 2018 года.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/7605161.html

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы