### Новые спортивные и детские площадки появятся в Первомайском

03.10.2018

.

Новые спортивные и детские площадки появятся в Первомайском. Фото: архив

Специалисты до 5 октября обустроят несколько новых детских и спортивных площадок вблизи нескольких населенных пунктов Первомайского.

— Работы завершены на 80 процентов. Сейчас сотрудники подрядной организации устанавливают все необходимое оборудование для развлечений и занятий спортом: горки, качели, лавочки и тренажеры, — сообщил пресс-секретарь администрации поселения Первомайское Артур Шляхов.

Он добавил, что площадки появятся на территории восьми объектов: садоводческие некоммерческие товарищества «Отдых», «Первомайское», «Ширяево», «Чистые пруды», коттеджный поселок «Уварово», деревни Бараново, Настасьино и Горчаково.

Отметим, что работы начались 10 сентября.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/7611479.html

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы