### Подготовительный этап благоустройства пруда завершили в Вороновском

12.12.2018

Подготовительный этап благоустройства пруда завершили в Вороновском. Фото: архив

Подготовительный этап благоустройства пруда завершили на территории села Вороново. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе местной администрации.

— Подрядчики выкопали траншеи для установки опор освещения. После этого они произвели монтаж объектов. Кроме того, рабочие установили камеры наружного наблюдения, — рассказала заместитель главы администрации поселения Вороновское по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Лада Войтешонок.

Она отметила, что специалисты демонтировали старое ограждение на данном участке. Начало основного этапа работ запланировано на первую половину марта 2019 года.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/gazeta_novye_okruga/detail/7760543.html

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы