### Специалисты приступили к новому этапу работ по ремонту в доме Кленовского

31.05.2019

Специалисты приступили к новому этапу работ по ремонту в доме Кленовского. Фото: архив

Сотрудники подрядной организации 29 мая приступили к новому этапу работ по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме поселения Кленовское.

План реализуют по улице Октябрьская, здание №2.

— На сегодняшний день специалисты утепляют чердачное помещение. Кроме того, в середине июня 2019 года по плану они займутся обновлением и покраской фасада. Все работы согласовали с горожанами, — рассказал заместитель главы администрации поселения Кленовское по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юрий Няньчур.

Он добавил, что обновление планируют выполнить до начала отопительного сезона 2019 года.

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/8122553.html

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы